2_智慧旅宿滯銷風險預警平台
專題 Workflow 架構圖與 To-Do List

一、Goal

建立第三方房東服務平台，融合 Inside Airbnb 的房源結構化資料、評論情緒與周邊競爭特徵，預測房屋閒置率過高 ( 出租率低) ，當預測閒置率會達 60% 以上時主動通知房東並提供可解釋原因與調整策略。

二、使用情境

- 房東登入平台查看自己房屋空置率分數。

- 系統每日或每週批次評估房源，房屋空置率 >= 60% 時主動發出站內與 Email 通知。

- 房東可查看附近 1km 內競爭房源的風險熱力圖與排名。

- 系統以 LIME 將風險原因翻成白話建議，例如價格偏高、評論情緒落後或設施不足。

三、Workflow 架構圖

- 台北市AirbnbDataSet : Inside Airbnb listings.csv 及 reviews.csv
只用登記滿1年以上共5849筆

- 資料清理：價格、區域、評論文字、經緯度

- 定義標籤 Y：閒置率 (GroundTruth 閒置率 0.49)

- 建立特徵 X

  - 3-1 建立結構化的基本特徵 X：價格、房型、經緯度、可住人數、設施數、評價星等

    - 3-2 建立高級特徵：和周邊 1km 房源的相對值: 價格百分位、房源密度、情緒排名

  - 3-3 NLP 分支：評論情緒分數 (Sentence-BERT 嵌入)

  - 3-4 CLIP 多模態模型: 輸入照片, 輸出: 有設計感、沒有設計感

  - 3-5 特徵融合：X=[結構化(27) + 競爭(5)  + 設計感(1)  + 文字()]

- 模型選擇 Logistic Regression (需要Normalize X ) | XGBoost |  LightGBM

- 模型效能評估: Precision , Recall , F1-Score (0.71)
  Classification metric PR Curve  https://youtu.be/l_Dc8DLjbWk

- 利用閒置率 Y 決定高風險或低風險

- LIME解釋原因與改善建議

- Streamlit Dashboard + 通知引擎

四、功能模組

- Inside Airbnb 資料處理模組

- 評論 NLP 情緒分析模組

- 周邊競爭特徵計算模組

- 融合結構化 + 周邊競爭特徵 + NLP 情緒分析，預測房屋空置率

- LIME可解釋性模組

- 風險分級與 60% 通知模組

- 附近比較地圖熱力圖模組

- 房東 Dashboard 模組

五、APP / Web Demo UI Design

- 房東總覽：房源卡片、風險分數環、等級色、趨勢箭頭。

- 房源詳情：大風險分數、LIME 原因 Top 3、改善建議與趨勢線。

- 附近比較：地圖熱力圖、自己與周邊房源風險比較、同商圈排名表。

- 通知中心：高風險房源、通知紀錄、已處理狀態。

六、To-Do List

□ 下載 Inside Airbnb 單一城市 listings 與 reviews

□ 定義空置率 Y，並排除用來定義 Y 的資料欄位以避免資料洩漏

□ 清理價格、房型、區域、經緯度與評論文字

□ 建立周邊 1km 房源競爭特徵

□ 建立評論情緒與負評比例特徵

□ 訓練 Logistic Regression baseline

□ 訓練 XGBoost / LightGBM 主模型

□ 實作 LIME原因解釋

□ 校準 60% 風險通知門檻

□ 建立 Streamlit Dashboard

□ 製作地圖熱力圖與附近比較頁

□ 完成站內通知與 Email 模擬